ESTADO DEL PROYECTO

PÁGINA WEB CODECRAFT

Qué está listo y qué falta para completar el sitio

| Proyecto | Página web de CodeCraft (sistemas a medida y diseño web) |
| --- | --- |
| Etapa actual | Diseño y maquetación de la página de inicio (Fase 4-6 del plan de acción) |
| Fecha | 5 de septiembre de 2026 |

# Resumen del avance

Hasta ahora se ha definido toda la estrategia del proyecto y se construyó el diseño funcional de la página de inicio (Home) con tema oscuro y marca CodeCraft. Lo que falta es principalmente contenido real, páginas adicionales, conexión a servicios externos reales (envío de correos, agenda) e infraestructura de publicación (dominio, hosting, SEO técnico).

## Estado por área

| Área | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Estrategia y plan de acción | Listo |  |
| Identidad visual (colores, tipografía, tono) | Listo |  |
| Diseño de la página de inicio | Listo |  |
| Menú móvil y formulario con validación | Listo |  |
| Contenido real (proyectos, testimonios, precios) | Pendiente |  |
| Envío real de formulario y agenda conectada | Pendiente |  |
| Páginas adicionales (Servicios, Sobre mí, Blog, Legal) | Pendiente |  |
| SEO técnico y metadatos | Pendiente |  |
| Accesibilidad avanzada | Pendiente |  |
| Assets de marca (logo, favicon, imágenes reales) | Pendiente |  |
| Infraestructura de publicación (dominio, hosting, repo) | Pendiente |  |

# 1. Lo que ya está listo

## 1.1 Estrategia y documentación

✓  Plan completo de desarrollo web: SEO, diseño, monetización, herramientas, dominio/repositorio y recomendaciones.

✓  Plan de acción paso a paso: 11 fases con tareas, tiempos estimados y entregables.

✓  Definición del nicho y de los dos servicios a promocionar (creación de sistemas y diseño web) con el mismo peso.

## 1.2 Identidad de marca

✓  Nombre de marca definido: CodeCraft.

✓  Estilo visual definido: tech / modo oscuro, con cian eléctrico como color de acento único.

✓  Sistema de color completo (fondo, superficies, bordes, texto primario/secundario) aplicado de forma consistente.

✓  Tipografías elegidas: Space Grotesk (títulos), IBM Plex Sans (cuerpo) e IBM Plex Mono (elementos de código).

## 1.3 Diseño de la página de inicio (Home)

✓  Barra de navegación fija con logo, enlaces y botón de contacto.

✓  Sección hero con mensaje principal, dos llamadas a la acción (una por servicio) y una terminal animada como elemento visual distintivo.

✓  Sección de servicios con dos paneles espejados (Sistemas / Diseño web), con el mismo peso visual.

✓  Sección de proceso de trabajo con 4 pasos numerados.

✓  Sección de portafolio con 3 tarjetas de proyecto de muestra (contenido de marcador de posición).

✓  Pie de página con enlaces, correo de contacto y aviso de derechos.

## 1.4 Funcionalidad interactiva

✓  Menú móvil funcional: botón de hamburguesa que despliega un panel de navegación en pantallas angostas.

✓  Formulario de contacto con validación en tiempo real (nombre, correo, servicio de interés y mensaje), con mensajes de error específicos y confirmación visual de envío.

✓  Tarjeta de agenda con horarios de ejemplo y botón de enlace externo a Calendly (con URL de muestra).

✓  Accesibilidad básica: estados de foco visibles, atributos aria en el menú móvil, animación de la terminal respetando la preferencia de movimiento reducido.

Nota Todo lo anterior existe como un mockup funcional en el navegador (archivo HTML independiente). Aún no está publicado en un dominio real ni conectado a servicios externos reales.

# 2. Lo que falta

## 2.1 Contenido real

- Reemplazar los 3 proyectos de muestra del portafolio por proyectos reales (o crear 1-2 proyectos propios de demostración).

- Redactar el tagline y los textos definitivos (los actuales son provisionales).

- Registrar y usar un correo de contacto real (el actual, hola@codecraft.dev, es un dominio ficticio).

- Agregar una sección de testimonios o reseñas de clientes.

- Definir y mostrar precios o paquetes orientativos para ambos servicios.

## 2.2 Funcionalidad pendiente

- Conectar el formulario de contacto a un servicio real de envío (Formspree, un backend propio, o una función serverless), ya que hoy solo valida y muestra un mensaje de éxito simulado.

- Crear una cuenta real de Calendly (o similar) y reemplazar el enlace de muestra.

- Agregar Google Analytics 4 y un banner de consentimiento de cookies.

## 2.3 Páginas adicionales (hoy solo existe la Home)

- Página de Servicios detallada, separada para Sistemas y para Diseño web.

- Página "Sobre mí / Sobre nosotros".

- Páginas individuales de cada proyecto del portafolio (casos de éxito).

- Blog, con al menos el primer artículo publicado.

- Páginas legales: Aviso legal, Política de privacidad y Política de cookies.

- Página 404 personalizada.

## 2.4 SEO técnico y metadatos

- Agregar meta descripción, etiquetas Open Graph y Twitter Card.

- Agregar favicon e imagen para compartir en redes sociales.

- Agregar datos estructurados (Schema.org) de Organización y Servicio.

- Generar y enviar sitemap.xml y robots.txt una vez el sitio esté en producción.

- Dar de alta el dominio en Google Search Console.

## 2.5 Accesibilidad

- Agregar un enlace de "saltar al contenido" para navegación por teclado.

- Verificar el contraste de los textos secundarios y tenues sobre el fondo oscuro (WCAG AA).

- Convertir las tarjetas de proyecto en enlaces completos y accesibles hacia cada caso de éxito.

## 2.6 Assets de marca

- Diseñar un logotipo real (hoy es solo el texto "CodeCraft" con un punto de color).

- Crear el favicon y la imagen de vista previa para redes sociales.

- Sustituir las cajas grises "vista previa" del portafolio por capturas reales de los proyectos.

## 2.7 Infraestructura de publicación

- Registrar el dominio definitivo.

- Configurar el hosting de producción (por ejemplo, Vercel o Netlify).

- Crear el repositorio en GitHub y subir el código del sitio.

- Conectar el dominio, el hosting y el repositorio para despliegue automático.

- Configurar el correo corporativo con el dominio definitivo.

# 3. Próximos pasos recomendados

Sugerencia de orden de trabajo para avanzar de forma eficiente, evitando retrabajo:

- Reunir el contenido real: proyectos, precios orientativos y, si es posible, 1-2 testimonios.

- Registrar el dominio y crear el repositorio en GitHub (para tener ya el entorno de producción listo).

- Conectar el formulario de contacto a un servicio real de envío de correos.

- Construir las páginas de Servicios, Sobre mí y las páginas legales.

- Agregar metadatos y SEO técnico antes de publicar.

- Publicar el sitio, dar de alta Search Console y Analytics, y verificar todo en producción.

- Diseñar el logotipo y demás assets de marca (puede hacerse en paralelo a cualquier punto anterior).

Recomendación No es necesario tener el 100% de este listado resuelto para lanzar una primera versión: se puede publicar con contenido real mínimo (proyectos y precios) y compensar el resto (blog, testimonios, páginas legales completas) en las primeras semanas después del lanzamiento.